|  | I. Obecné informace o projektu |
| --- | --- |
| Projekt | Rekonstrukce a zajištění provozu Sportovně-rekreačního areálu „Pod Červeným kamenem“ |
| Zadavatel | Město Kopřivnice |
| Strategie Zadavatele | Strategickým záměrem Zadavatele je vybudovat ucelený komplex sportovišť s možností sportovně-rekreačních aktivit |
| Cíl projektu | Hlavním cílem projektového záměru je zatraktivnění celého sportovního areálu Pod Červeným kamenem a vybudování a celoroční provoz areálu, který je možné využít jak pro sportovce, tak pro volnočasové aktivity místních obyvatel a turistů. |
| Popis projektu | Je připravována nová koncepce rekreačně-sportovního areálu, která je založena na celkové kultivaci prostředí jako městského volnočasového parku spojujícího nejrůznější sportovní a rekreační aktivity. V rámci modernizace rekreačně-sportovního areálu bude vybudováno wellness centrum a vodní atrakce, zatímco sportoviště budou ponechána na stejném místě a postupně budou modernizována. Dojde k výměně škvárového hřiště za hřiště s umělým povrchem, zatraktivnění provozu krytého bazénu, sjezdovky, zrušení plochodrážního oválu, snížení počtu volejbalových kurtů a zvýšení počtu tenisových kurtů. Dále je navrženo vybudování nového letního stadionu a fotbalového hřiště pro mládež. Projekt využívá atraktivity prostředí (Beskydy, památkové rezervace), propojení aktivní dovolené s wellness pobyty s rehabilitací by přineslo zvýšení turistického ruchu a následné efekty jako např. zvýšení poptávky po službách, zvýšení zaměstnanosti nebo zvýšení prestiže města. |
| Stav připravenosti | Byla zpracována Studie realizovatelnosti projektu. V současné době zvažuje Zadavatel alternativní řešení s nižší finanční náročností pro město. Upravený projekt bude předložen ke schválení zastupitelstvu. |
| Investiční náklady | Investiční náklady činí cca 150 až 400 mil. Kč podle zvažovaných variant řešení. |

|  | II. Předpokládaná charakteristika PPP projektu |
| --- | --- |
| Upozornění | Níže uvedené údaje (*) pocházejí od Zadavatele a jsou pouze jeho předběžným předpokladem. V žádném případě by neměly být považovány za závazné. |
| Zvažovaná forma PPP* | Předběžně je zvažována forma DBFO. |
| Délka projektu* | V současné době je předpoklad 25 – 30 let. |
| Převod rizik* | Soukromý partner ponese zejména stavební riziko, riziko financování a dostupnosti služby a částečně riziko poptávky (u komerční činnosti). |
| Způsob financování a platební mechanismus* | Hlavním zdrojem příjmů by měla být platba za dostupnost infrastruktury a příjmy z doprovodných komerčních aktivit. V současné době jsou zpracovávány alternativní možnosti financování, zredukovány investiční náklady projektu, jeho celoživotní náklady. S ohledem na stávající rozpočtové možnosti města je jedním z možných řešení zapojit soukromý sektor přímým vlastnictvím např. komerčně ubytovacího objektu. Město Kopřivnice v současné době zvažuje alternativní zdroje financování projektu a zároveň míru zapojení soukromého partnera do projektu. |
| Harmonogram* | rok 2009 2010 2011 2012 2013 činnost/kvartál 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 zpracování koncesního projektu schválení koncesního projektu výběr koncesionáře uzavření koncesní smlouvy (stanovisko MF) zahájení výstavby zahájení provozu ** Publikováno se souhlasem města Kopřivnice. |
| PPP Centrum České republiky | PPP Centrum je centrum pro implementaci PPP v ČR plně vlastněné státem a zodpovědné Ministerstvu financí. |
| Kontakt | Městský úřad Kopřivnice Ing. Josef Jalůvka starosta Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice Česká republika tel: +420 556 879 410 e-mail: starosta@koprivnice.cz web: www.koprivnice.cz PPP Centrum a.s. Ing. Jan Škurek ředitel společnosti Na Příkopě 3, 110 00 Praha 1 Česká republika tel: +420 234 155 350, fax: +420 234 155 351 mobil: +420 602 166 011 e-mail: jan.skurek@pppcentrum.cz web: www.pppcentrum.cz Veškeré údaje o projektu byly použity se souhlasem MÚ Kopřivnice. |