|  | - I. Obecné informace o projektu |
| --- | --- |
| - Projekt | - Airport Connection (AirCon) - modernizace železniční trati Praha–Kladno s výstavbou připojení na Letiště Ruzyně, včetně provozu a údržby. Projekt bude realizován formou PPP. |
| - Zadavatel | - Ministerstvo dopravy (MD) spolu se Správou železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC) – vlastník železniční dopravní cesty. - Další zúčastněné strany: Hl. m. Praha, Středočeský kraj, MČ Praha 6, MČ Praha 7, MČ Praha 1, Česká správa letišť s. p. , České dráhy, a. s. , Město Hostivice, obec Jeneč. |
| - Strategie zadavatele | - Strategickým záměrem projektu je i) výrazně zkvalitnit dopravní obslužnost Letiště Ruzyně a severozápadní části pražské aglomerace, která je jednou z nejdůležitějších dynamicky se rozvíjejících oblastí, ii) napojit Letiště Ruzyně na kolejovou dopravu a integrovat dopravní soustavu severozápadního sektoru pražské aglomerace vytvořením kvalitního a kapacitního kolejového koridoru Praha – Kladno. - Z důvodů neuspokojivých parametrů současného železničního spojení je většina dopravy realizována silniční dopravou. Výrazné dopravní přetížení a ekologická zátěž jsou způsobeny v rozhodující míře obyvateli regionu Kladna dojíždějícími denně za prací do Prahy. Další nárůst pozemní přepravy způsobený zvýšeným počtem příletů a odletů na Letišti Ruzyně tuto situaci ještě dále zhoršuje. |
| - Cíl projektu | - Zajistit systém vlaků s pevným, snadno zapamatovatelným jízdním řádem, který by nabídl rychlé, pohodlné a ekologicky přijatelné spojení centra Prahy s Letištěm Ruzyně. |
| - Popis projektu | - Jedná se o přípravu výstavby (modernizace) rychlodráhy na letiště Praha z centra města. Přesná podoba z technického a ekonomického aspektu bude definována až v koncesním projektu. |
| - Stav připravenosti | - V současné době je zpracováván koncesní projekt. - Bylo zpracováno několik studií: - „Studie proveditelnosti na modernizaci traťového úseku Praha – Kladno včetně nové odbočné tratě na letiště Ruzyně“ (SUDOP Praha – Prosinec 2003), - „Studie optimálního financování projektu modernizace traťového úseku Praha – Kladno včetně nové odbočné trati na letiště Ruzyně“ (ATKINS – Březen 2004), - „Aplikace partnerství veřejného a soukromého sektoru při financování projektů v oblasti dopravy z fondů EU – Případová studie AirCon“ (Johnson & Kramařík – Listopad 2005), - „Studie porovnání variant projetku AirCon“ (PPP Centrum – Červen 2008). |
| - Investiční náklady | - Předpokládané investiční náklady jsou cca 20 mld. Kč. |

|  | - II. Předpokládaná charakteristika PPP projektu |
| --- | --- |
| - Upozornění | - Níže uvedené údaje (*) jsou pouze předběžným předpokladem Zadavatele a v žádném případě by neměly být považovány za závazné. Konečné údaje budou specifikovány až při spolupráci s poradci. |
| - Zvažovaná forma PPP* | - BOT nebo DBFO - forma dlouhodobé koncesní smlouvy na výstavbu, provoz a údržbu tratě a koncesní smlouvy na provoz dopravy s finančním podílem státu cca 10 %. |
| - Délka projektu* | - Předpokládá se dlouhodobá smlouva na 30 – 40 let. |
| - Převod rizik* | - Soukromý partner by měl nést podstatná rizika včetně stavebního rizika a rizika dostupnosti infrastruktury. Předpokládá se, že riziko poptávky by mohlo být sdíleno se Zadavatelem. |
| - Platební mechanismus * | - Hlavním zdrojem příjmů by měl být příjem z vybraného jízdného od cestujících, platby za dostupnost infrastruktury a platby za použití železniční dopravní cesty. |
| - Harmonogram* | Rok; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012. činnost/kvartál; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4. zpracování koncesního projektu. schválení koncesního projektu. výběr koncesionáře. uzavření koncesní smlouvy. zahájení výstavby. zahájení provozu. - ** Aktuální harmonogram dalších kroků není v současné době schválen. |
| - Mapka trasy |  |
| - PPP Centrum - České republiky | - PPP Centrum je centrum pro implementaci PPP v ČR plně vlastněné státem a zodpovědné Ministerstvu financí. PPP Centrum participovalo s Ministerstvem dopravy na přípravě projektu. |
| - Kontakt | Ministerstvo dopravy Ing. Bohumír Páleník projektový manažer Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1 Česká republika tel.: +420 225 131 613, fax: ++420 225 131 677 mobil: +420 606 859 695 e-mail: bohumir.palenik@mdcr.cz web: www.mdcr.cz; PPP Centrum, a.s. Ing. Jan Škurek ředitel společnosti Na Příkopě 3, 110 00 Praha 1 Česká republika tel: +420 22014 5350, fax: +420 22014 5351 mobile: +420 602 166 011 e-mail: jan.skurek@pppcentrum.cz web: www.pppcentrum.cz. |