|  | - I. Obecné informace o projektu |
| --- | --- |
| - Projekt | - Výstavba, údržba a provoz soudní budovy v Ústí nad Labem. |
| - Zadavatel | - Ministerstvo spravedlnosti |
| - Strategie zadavatele | - Strategickým záměrem Zadavatele je: - řešit nevyhovující stav stávajících budov a nahradit jej zázemím plně vyhovujícím výkonu krajských justičních institucí, - ověřit možnosti spolupráce se soukromým sektorem formou PPP v oblasti zajištění infrastruktury a souvisejících podpůrných služeb jako standardním nástrojem pro zajištění potřeb justice. |
| - Cíl projektu | - Formou PPP zajistit infrastrukturu a související podpůrné služby: - pobočky Krajského soudu a Okresního soudu v Ústí nad Labem, Krajského a Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem a Probační a mediační služby v Ústí nad Labem. V justičním areálu je plánováno umístění cca 600 pracovníků. - Projekt zajistí zvýšení užitné plochy pro jednotlivé justiční organizace tak, aby vyhovovaly dnešním a i budoucím potřebám a také bezpečnostním požadavkům provozu a zabezpečení objektu. Významné je též dořešení parkovací kapacity jak pro zaměstnance, tak pro návštěvníky. Soustředěním všech justičních složek do jednoho objektu dojde ke zkvalitnění služeb pro obyvatele a také k úsporám nákladů například na střežení objektu. |
| - Popis projektu | - V objektu bude probíhat klasická soudní činnost a činnost státních zástupců včetně probační a mediační služby. Rovněž se nabízí možnost částečného komerčního využití - některé části objektu by mohli využívat advokáti, notáři, soudní experti apod. s cílem snížení poplatku zadavatele. Příjemcem služeb bude primárně justice. - V Ústí nad Labem byla vytipována lokalita v k. ú. Bukov – Ústí nad Labem. |
| - Stav připravenosti | - Příprava projektu byla schválena na jednání vlády České republiky dne 17. srpna 2005. Výzva ke kvalifikaci k veřejné zakázce na poradce byla zveřejněna 4. října 2005 na centrální adrese a počátkem roku 2006 bylo vybráno vítězné poradenské konsorcium společností Mott MacDonald, Česká spořitelna, a.s. a CMS Cameron McKenna, v.o.s. Práce poradenského konsorcia byla zahájena v dubnu 2006. - Koncesní projekt byl v únoru 2007 schválen řídícím výborem a byl schválen vládou ČR usnesením vlády č. 605 z 21. května 2008. - Projekt byl podroben kontrole NKÚ, kontrolní závěr byl projednán vládou ČR. Usnesením vlády č. 71 ze dne 19. ledna 2009 se ukládá ministru spravedlnosti aktualizovat koncesní projekt, aby byl v souladu s doporučeními NKÚ. |
| - Investiční náklady | - Investiční náklady jsou předpokládány ve výši 1,4 mld. Kč (v cenách 3.Q roku 2006) |

|  | - II. Předpokládaná charakteristika PPP projektu |
| --- | --- |
| - Upozornění | - Níže uvedené údaje (*) jsou pouze předběžným předpokladem Zadavatele a v žádném případě by neměly být považovány za závazné. Konečné údaje budou specifikovány až po ukončení soutěžního dialogu. |
| - Zvažovaná forma PPP* | - DBFO (navrhni, postav, financuj, provozuj), jsou zvažovány dvě možnosti převodu do majetku státu, na začátku projektu nebo po ukončení projektu. |
| - Délka projektu* | - Délka kontraktu se odhaduje na 25 – 30 let, ale skutečná délka projektu bude záležet na konečném zadání projektu a bude maximalizovat ekonomickou výhodnost pro Zadavatele. |
| - Převod rizik* | - Soukromý partner ponese klíčová rizika jakými jsou stavební rizika, riziko dostupnosti a riziko provozu. Zadavatel převezme rizika vyplývající z případného nedodržení smluvních vztahů a rizika plynoucí ze změny legislativy. |
| - Platební mechanismus* | - Zadavatel bude pravidelně hradit poskytované služby platbou za dostupnost služby. |
| - Harmonogram* | Rok; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011. činnost/kvartál; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4. zpracování koncesního projektu. schválení koncesního projektu. výběr koncesionáře. uzavření koncesní smlouvy. zahájení výstavby. zahájení provozu. - ** Aktuální harmonogram dalších kroků není v současné době schválen. |
| - PPP Centrum - České republiky | - PPP Centrum je centrum pro implementaci PPP v ČR plně vlastněné státem a zodpovědné Ministerstvu financí. Zástupce PPP Centra je členem řídícího výboru projektu. |
| - Kontakt | Ministerstvo spravedlnosti Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 Česká republika web: www.justice.cz; PPP Centrum, a.s. Ing. Jan Škurek ředitel společnosti Na Příkopě 3, 110 00 Praha 1 Česká republika tel: +420 22014 5350, fax: +420 22014 5351 mobile: +420 602 166 011 e-mail: jan.skurek@pppcentrum.cz web: www.pppcentrum.cz. |