|  | - I. Obecné informace o projektu |
| --- | --- |
| - Projekt | - Výstavba, údržba a provozování vybraných úseků dálnice D3 a rychlostní komunikace R3. |
| - Zadavatel | - Ministerstvo dopravy |
| - Strategie zadavatele | - Strategickým záměrem projektu je zlepšit dopravní obslužnost regionu Jižních Čech – novou dálnicí D3 propojit hlavní město Prahu s oblastí Tábora a Českých Budějovic (ČB) na republikovou síť dálnic a dálniční síť Rakouska. |
| - Cíl projektu | - Formou PPP zajistit výstavbu, financování, údržbu a provozování části dálnice D3 a rychlostní komunikace R3. - Zajistit optimální způsob financování při maximální úspoře veřejných prostředků. |
| - Popis projektu | - Projekt bude zahrnovat (i) provozování a údržbu úseků 0305/II až 0308/B (cca 42,11 km) a (ii) výstavbu, provozování a údržbu úseků 0308/C až 0312/II (cca 71,4 km); projekt celkem cca 113,5 km - Navržená trasa D3 leží na hlavním mezinárodním silničním tahu E55, který vede ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii do Řecka. Dálnice D3 je rovněž zařazena do doplňkové sítě TINA evropských dopravních koridorů. - Plánovaná délka celé dálnice D3 je 171,4 km, z toho 8,3 km je v provozu v plném profilu, 17,7 km v provozu v polovičním profilu a výstavba 145,5 km se připravuje. |
| - Stav připravenosti | - Koncesní projekt byl schválen usnesením vlády č. 1304 z 20. října 2008. Toto usnesení rovněž uložilo ministru dopravy zahájit do 31. prosince 2008 zadávací řízení a do 31. prosince 2009 informovat vládu o výsledcích zadávacího řízení podle Koncesního projektu. |
| - Poradenský tým | - Právní poradci: Weil, Gotshal and Manges - Finanční poradci: ING. Bank N.V., Facility s.r.o. |
| - Investiční náklady | - Investiční náklady se odhadují na 28,4 mld. Kč |
|  | - II. Předpokládaná charakteristika PPP projektu |
| - Upozornění | - Níže uvedené údaje (*) jsou pouze předběžným předpokladem a v žádném případě by neměly být považovány za závazné. Konečné údaje budou specifikovány až po ukončení soutěžního dialogu koncesionářské smlouvě. |
| - Zvažovaná forma PPP* | - DBOT (navrhni, postav, provozuj, převeď) |
| - Délka projektu* | - Doba provozování dálnice koncesionářem bude činit 30 let od zprovoznění nebo od předání každého funkčního celku dálnice či rychlostní silnice. |
| - Převod rizik* | - Soukromý partner ponese klíčová rizika – stavební riziko, riziko dostupnosti a údržby. |
| - Platební mechanismus* | - Platba za dostupnost. |
| - Harmonogram* | Rok; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011. činnost/kvartál; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4. zpracování koncesního projektu. schválení koncesního projektu. výběr koncesionáře. uzavření koncesní smlouvy. zahájení výstavby. zahájení provozu. - ** Aktuální harmonogram dalších kroků není v současné době schválen. |
| - Mapka trasy |  |
| - PPP Centrum - České republiky | - PPP Centrum je centrum pro implementaci PPP v ČR plně vlastněné státem a zodpovědné Ministerstvu financí. |
| - Kontakt | Ministerstvo dopravy Nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1 Česká republika tel: +420 225 131 111 e-mail: webmd@mdcr.cz web: www.mdcr.cz; PPP Centrum, a.s. Ing. Jan Škurek Ředitel společnosti Na Příkopě 3, 110 00 Praha 1 Česká republika tel: +420 22014 5350, fax: +420 22014 5351 mobile: +420 602 166 011 e-mail: jan.skurek@pppcentrum.cz web: www.pppcentrum.cz. |