|  | - I. Obecné informace o projektu |
| --- | --- |
| - Projekt | - Vybudování, údržba a provoz ubytovny hotelového typu a parkoviště v areálu Ústřední vojenské nemocnice Praha ve Střešovicích (ÚVN), Ubytovna personálu ÚVN (vybudování) |
| - Zadavatel | - ÚVN Praha ve Střešovicích – příspěvková organizace Ministerstva obrany (MO) |
| - Strategie Zadavatele | - Strategickým záměrem Zadavatele a MO je vybudovat v následujících letech z ÚVN Praha špičkové vojenské zdravotnické zařízení srovnatelné s podobnými pracovišti v ostatních členských zemích NATO. ÚVN bude výcvikovým a školícím zařízením fakultního typu, které vzdělává vojenské a civilní lékaře, spolupracuje s mezinárodními institucemi v rámci NATO a EU a připravuje se pro poskytování medicínských služeb ve prospěch cizích státních příslušníků armád NATO. V rámci této strategie dochází v současné době k rozsáhlé rekonstrukci areálu ÚVN (již proinvestováno 2,5 mld Kč). - Projekt ubytovacího zařízení je z hlediska prosazování výše uvedené strategie prioritní, neboť jeho realizace podmiňuje zejména zavedení technologií tzv. jednodenní chirurgie, která nevyžaduje hospitalizaci, ale měla by pro mimo pražské pacienty zajistit jedno i více denní ubytování. - V návaznosti na výstavbu ubytovacího zařízení hotelového typu bude vybudována i ubytovna personálu ÚVN. |
| - Cíl projektu | - Vybudovat ubytovnu hotelového typu, která zajistí v rámci areálu ÚVN flexibilní ubytovací kapacitu s přibližně 250 lůžky, vybrané podpůrné služby včetně restaurace a parkovací plochou. Vybudovat ubytovnu personálu ÚVN. |
| - Popis projektu | Spojený projekt Ubytovny personálu ÚVN, Ubytovny hotelového typu a parkoviště se skládá z několika funkčních částí, které mají z ekonomického hlediska odlišnou charakteristiku. Projekt lze rozdělit na dvě základní části: - Veřejnou část přímo užívanou ÚVN a sloužící k zajištění veřejných služeb: - ubytovna personálu ÚVN (240 lůžek), - bazén (v rámci objektu Ubytovny personálu ÚVN), - 20 lůžek v Ubytovně hotelového typu (hotel), - 202 parkovacích míst v podzemním parkovišti, - informační centrum, - vstupní brána. - Komerční část, která bude jednak zajišťovat ubytovací a stravovací kapacity pro navazující aktivity ÚVN (např. kongresy a jiné akce) a dále bude plnit podpůrnou funkci zajišťující dostatečný zájem soukromého sektoru na realizaci Projektu: - hotel (250 lůžek), - hotelová restaurace, - konferenční centrum, - 93 parkovacích míst v podzemním parkovišti, - komerční obchodní plochy. |
| - Stav připravenosti | - Koncesní projekt byl schválen usnesením vlády č. 1082 z 24. září 2007. V současné době probíhá 3. kolo soutěžního dialogu s privátními partnery. |
| - Investiční Náklady | - Očekávané investiční výdaje činí cca 1 mld. Kč. |

|  | - II. Předpokládaná charakteristika PPP projektu |
| --- | --- |
| - Upozornění | - Níže uvedené údaje (*) jsou pouze předběžným předpokladem Zadavatele a v žádném případě by neměly být považovány za závazné. Konečné údaje budou specifikovány až po ukončení soutěžního dialogu. |
| - Zvažovaná forma PPP* | - Předběžně je zvažována forma DBFO. V průběhu soutěžního dialogu bylo rozhodnuto, že infrastruktura bude od počátku projektu ve vlastnictví veřejného sektoru. |
| - Délka projektu* | - V současné době je předpoklad 25 let. |
| - Převod rizik* | - Strategický partner ponese klíčová rizika, zejména stavební riziko, riziko dostupnosti služby a částečně riziko poptávky (u komerčních činností). ÚVN a MO ponesou riziko za nevyužití nasmlouvané kapacity. |
| - Platební mechanismus* | - Zadavatel bude platit fixní uživatelský poplatek za předem nasmlouvané kapacity a aktivity. Přímý výběr provozovatele od uživatelů u vybraných aktivit a příjem z povolených komerčních aktivit |
| - Harmonogram* | Rok; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011. činnost/kvartál; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4. zpracování koncesního projektu. schválení koncesního projektu. výběr koncesionáře. uzavření koncesní smlouvy. zahájení výstavby. zahájení provozu. |
| - PPP Centrum - České republiky | - PPP Centrum je centrum pro implementaci PPP v ČR plně vlastněné státem a zodpovědné Ministerstvu financí. PPP Centrum asistuje ÚVN a MO s přípravou projektu, je členem řídícího výboru. |
| - Kontakt | Ústřední vojenská nemocnice Praha - Střešovice Ing. Miroslav Légl U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 – Střešovice Česká republika mobile: +420 606 260 247 e-mail: miroslav.legl@seznam.cz web: www.uvn.cz; PPP Centrum, a.s. Ing. Jan Škurek ředitel společnosti Na Příkopě 3, 110 00 Praha 1 Česká republika tel: +420 22014 5343, fax: +420 22014 5350 mobile: +420 602 166 011 e-mail: jan.skurek@pppcentrum.cz web: www.pppcentrum.cz. |