|  |  | - I. Obecné informace o projektu |
| --- | --- | --- |
| - Projekt |  | - Navržení, vybudování, financování, údržba a provoz (DBFO) nové věznice typu s ostrahou pro výkon trestu vězněných osob s kapacitou 500 osob splňující evropské standardy v lokalitě Rapotice. |
| - Zadavatel |  | - Ministerstvo spravedlnosti a Vězeňská služba ČR |
| - Strategie Zadavatele |  | - Strategickým záměrem zadavatele je přiblížit se evropským standardům a zahraniční praxi při zajištění vězeňské infrastruktury a podpůrných služeb. Tímto projektem chce zadavatel: - řešit současný problém přeplněnosti stávajících vězeňských zařízení a zvýšit ubytovací kapacitu pro odsouzené, - ověřit možnosti spolupráce se soukromým sektorem formou PPP v oblasti vězeňství jako standardního nástroje pro zajištění potřeb vězeňské služby, |
| - Cíl projektu |  | - Formou PPP projektu zajistit infrastrukturu a vybrané služby věznice typu s ostrahou o ubytovací kapacitě 500 osob s následným rozložením činností: partner ze soukromého sektoru by měl věznici navrhnout, postavit, financovat a provozovat po vymezené období. Vězeňská služba určí výstupní specifikaci služby a zajistí ostrahu odsouzených. |
| - Popis projektu |  | - Kapacita objektu musí umožnit aplikovat všechny moderní poznatky péče ve výkonu vazby/trestu odnětí svobody. Součástí projektu je zajistit ubytování odsouzených maximálně v počtu dva na místnost, umožnit jejich zaměstnávání, poskytnout jim prostory pro kulturní programy a zájmovou činnost (učebny, dílny, posilovna), zajistit jejich stravování a individuální sebeobslužné činnosti. - Ubytovací kapacita musí splňovat evropský standard, tj. 6 m2 ubytovací plochy na osobu. Struktura ubytovacích prostor bude řešena tak, aby 75 % ubytovací kapacity byly jednolůžkové místnosti a 25 % bude umožňovat ubytování po dvou osobách. Ubytovací místnost musí být vybavena WC a umyvadlem. Odsouzení budou rozděleni na přibližně 25-ti členné skupiny, v jejichž rámci se uplatní specifický přístup v zacházení. Každá skupina musí mít k dispozici společenskou místnost a sprchy. Součástí vybudovaného objektu věznice bude: - nástupní a výstupní oddělení a oddělení pro výkon kázeňských trestů, - zdravotnické zařízení (ordinace praktického lékaře, zubního lékaře), - administrativní budova pro zajištění výkonu činnosti personálu, šatny a sociální zázemí a ostatní provozní prostory sloužící pro garážování, skladování a výdej materiálů, - ubytovna pro zaměstnance – příslušníky vězeňské služby, - výrobní haly s možností zaměstnat 60 % odsouzených. - Areál musí být ohrazen betonovou zdí do výšky 5 metrů a vnitřním plotem dosahujícím výšky 3,5 metrů. Vnější a vnitřní signálně zabezpečovací prostředky budou realizovány v rozsahu vnitřních předpisů Vězeňské služby ČR. |
| - Stav připravenosti |  | - Počátkem roku 2006 bylo vybráno vítězné poradenské konsorcium společností Delloite CZ, Atkins s.r.o. a advokátní kanceláře Havel&Holásek, v.o.s. Práce poradenského konsorcia byla oficiálně zahájena v dubnu 2006. - Koncesní projekt byl schválen vládním usnesením č. 605 z 21. května 2008. - V roce 2009 by mělo být zahájeno výběrové řízení na výběr privátního partnera (koncesionáře) s předpokládaným ukončením v roce 2010, kdy by mělo také být započato s výstavbou. |
| - Investiční náklady |  | - Investiční náklady současné varianty jsou 1,1 miliardy Kč. |
|  | - II. Předpokládaná charakteristika PPP projektu |  |
| - Upozornění | - Níže uvedené údaje (*) jsou pouze předběžným předpokladem Zadavatele a v žádném případě by neměly být považovány za závazné. Konečné údaje budou specifikovány až při spolupráci s poradci. |  |
| - Zvažovaná forma PPP* | - DBFO (navrhni, postav, financuj, provozuj) s převodem do majetku státu. |  |
| - Délka projektu* | - Předpokládaná délka kontraktu je 25 let. |  |
| - Převod rizik* | - Soukromý partner by měl nést významná rizika, zejména riziko dostupnosti služby, projektové, stavební, finanční a provozní. |  |
| - Platební mechanismus* | - Zadavatel bude pravidelně hradit poskytované služby poplatkem za dostupnost služby. Část příjmů bude tvořit zisk plynoucí z využití pracovního potenciálu vězněných osob. |  |
| - Harmonogram* | Rok; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011. činnost/kvartál; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4. zpracování koncesního projektu. schválení koncesního projektu. výběr koncesionáře. uzavření koncesní smlouvy. zahájení výstavby. zahájení provozu. - ** Aktuální harmonogram dalších kroků není v současné době schválen. |
| - PPP Centrum - České republiky | - PPP Centrum je centrum pro implementaci PPP v ČR plně vlastněné státem a zodpovědné Ministerstvu financí . Zástupce PPP Centra je členem řídícího výboru projektu. |  |
| - Kontakt | Ministerstvo spravedlnosti Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 Česká republika web: www.justice.cz; PPP Centrum, a.s. Ing. Jan Škurek ředitel společnosti Na Příkopě 3, 110 00 Praha 1 Česká republika tel: +420 22014 5343, fax: +420 22014 5351 mobile: +420 724 083 589 e-mail: jan.skurek@pppcentrum.cz web: www.pppcentrum.cz. |