Případová studie – postup výběru preferované varianty

Rada města Projektov pod Pradědem se rozhodla zvážit realizaci projektu č. 4 formou PPP Výstavba, provoz a údržba autobusového nádraží mimo rušný střed 30-ti tisícového lázeňského města u nově se rozvíjející bytové a obchodní čtvrti. Investiční náklady cca 100 mil. Kč. Možnost využití okolních (obecních) pozemků k výstavbě doplňkové infrastruktury pro komerční využití s důrazem na vyřešení dopravní situace v obci (odstranění autobusů z lázeňského, centra, vyřešení parkování).

Úkol:

Vyberte z níže uvedených možností řešení tu variantu, která dle Vašeho názoru nejlépe splňuje požadavky města (řešení dopravní situace, parkování, zatraktivnění města jako celku s přihlédnutím na rozpočtové možnosti):

- Nulová varianta – zachování původního stavu

+ minimální investiční náklady,

+ časově nejrychlejší varianta (žádná změna ÚP, získání stavebního povolení apod.),

- není řešena dopravní situace, parkování, autobusy v centru města atp.

- v budoucnu pravděpodobně dojde ke zvýšení provozních nákladů,

- nedochází ke zlepšení zajištění veřejné služby,

- nedojde k vyřešení dopravní situace a využití obecních pozemků pro komerční aktivity.

Závěr: Akceptovat / Neakceptovat

- Rekonstrukce stávajícího nádraží

+ investiční náklady ve výši 30 – 50 mil.,

+ relativně rychlá varianta (potřeba vyřízení stavebního povolení, není potřeba měnit ÚP)

- není řešena dopravní situace, parkování, autobusy v centru města atp.

- nedojde k vyřešení dopravní situace a využití obecních pozemků pro komerční aktivity.

Závěr: Akceptovat / Neakceptovat

- Výstavba nové infrastruktury

+ dojde k vyřešení dopravní situace a využití obecních pozemků pro komerční aktivity

+ oživení nové části města a využití obecních pozemků

+ optimalizace provozních nákladů

+ odstranění autobusů z centra města, zvýšení počtu parkovacích míst,

+ možnost dalšího využití stávajícího nádraží (prodej pozemků, nájem, jiné využití)

-  investiční náklady ve výši cca 100 mil.,

-  časově a administrativně nejnáročnější (stavební povolení, příprava akce, možná změna územního plánu

Závěr: Akceptovat / Neakceptovat

- Zajištění infrastruktury prostřednictvím nájmu, leasingu apod.

- v rámci této alternativy není v obci k dispozici žádná budova, která by umožňovala využití pro potřeby města stran autobusového nádraží

Závěr: Akceptovat / Neakceptovat

Výběr preferované varianty

Byla vybrána varianta č. 3 výstavby nového autobusového nádraží na obecních pozemcích. V současné době jsou k dispozici 3 varianty řešení, které se liší svým rozsahem. Pracovně jsou nazvány Trabant, Škodovka, Mercedes. Základní atributy variant jsou:

|  | Trabant | Škodovka | Mercedes |
| --- | --- | --- | --- |
| Popis | Autobusové nádraží splňující většinou min. požadavky města | Autobusové nádraží, větší počet parkovacích míst a komerce | Aut. nádraží, kinokavárna, čerpací stanice, KFC, logistická zóna |
| Investiční náklady | 70 mil. | 100 mil. | 200 mil. |
| Provozní náklady | 7 mil. | 7 mil. (využití lepších, materiálů) | 20 mil. (využití lepších materiálů, ale větší rozloha |
| Rozpočtové možnosti (max. 60 mil. investice za rok) | ano | ano | Možnost omezení jiných projektů |
| Zajištění veřejné služby - pokladny, občerstvení, soc. zař. | Ano (ale bez požadované restaurace) | Ano (ve všech aspektech) | Ano (nadstandardní vybavení – čajovna, kinokavárna) |
| Doba přípravy (povolení) | 1 rok | 1 rok | 2 roky (změna úz. rozhodnutí) |
| Doba výstavby | 2 roky | 2 roky | 3 roky |
| Vyřešení dopravní situace | ano | ano | ano |
| Parkování (požadavek města dle studie 150 – 300) | 100 míst | 300 míst | 550 míst |
| Komerční plochy | 2000 m2 | 4000 m2 | 9000 m2 |

Úkol:

Porovnejte jednotlivé varianty dle následující tabulky a zvolených parametrů. Rozdělujte prosím 1 – 3 body. U atributů plné uspokojující potřeby zadavatele vložte 3 body. U atributů, které překračují požadavky zadavatele, dejte také max. 3 body.

|  |  | Trabant |  |  | Škodovka |  |  | Mercedes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hodnotící kritérium | váha | Body | Součin | váha | Body | Součin | váha | Body | Součin |
| Vyřešení dopravní situace města | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| Rozpočtové možnosti (max. 60 mil.) | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| Splnění požadavků na nádraží | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| Investiční náklady | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Provozní náklady (ne více než 20 mil.) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Parkování (min. 150, opt. - 300) | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Komerce 4000 m2 | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Harmonogram – stavba, povoleni 3 roky | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| Celkem | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |