III.

Stanovisko Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/17 – „Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů“ (dále též „Stanovisko“)

- Úvod

# Nejvyšší kontrolní úřad (dále též „NKÚ“) provedl kontrolní akci č. 15/17 – „Peněžní prostředky vynakládané na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména na Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů“ (dále též „kontrolní akce NKÚ č. 15/17“).

Cílem kontroly bylo prověřit účelnost, hospodárnost a efektivnost peněžních prostředků vynakládaných na opatření související se zjednodušením výběru a správy daní a pojistného, zejména prostředků na přípravu a realizaci „Projektu vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů“ (dále též „Projekt JIM“).

Kontrolováno bylo období od roku 2008 do roku 2015, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Kontrola byla prováděna u kontrolovaných osob od května 2015 do ledna 2016. Kontrolovanými osobami bylo Ministerstvo financí (dále též „MF“), Generální finanční ředitelství (dále též „GFŘ“), Generální ředitelství cel (dále též „GŘC“), Česká správa sociálního zabezpečení (dále též „ČSSZ“) a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (dále též „VZP“).

# Námitky, které proti kontrolním protokolům podaly MF, GFŘ a GŘC, byly vypořádány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutími o námitkách. Odvolání, která proti rozhodnutím o námitkách podaly MF a GFŘ, byla vypořádána usneseními Kolegia NKÚ dne 16. května 2016.

NKÚ v Kontrolním závěru z kontrolní akce č. 15/17 konstatoval, že vláda, MF a vedení Projektu JIM vymezily pouze základní podmínky pro vytvoření JIM. Vedení Projektu JIM nedodržovalo nastavená pravidla projektového řízení a neplnilo úkoly vyplývající z kompetencí, což negativně ovlivnilo postup v projektu. Při vynakládání peněžních prostředků na Projekt JIM nebyly dodrženy principy hospodárnosti a účelnosti a stanovených cílů nebylo dosaženo. Projekt nebyl oficiálně ukončen, ani nebylo rozhodnuto o dalším postupu.

NKÚ byl nucen konstatovat, že výsledky projektu JIM nenaplnily jeho hlavní cíl zjednodušit správu daní a pojistného a dosáhnout úspor jak na straně poplatníků, tak na straně státu, zejména dosažením vzájemné kompatibility postupů při správě daní a pojistného, optimalizací výkonu činností správců daní a pojistného a zvýšením úrovně sdílení informací mezi správci.

Veškerá pochybení zjištěná NKÚ v řízení projektu JIM, nehospodárném a neúčelném vynakládání finančních prostředků se týkaly funkčního období předcházejících vlád, za něž odpovídali vedoucí funkcionáři ministerstva a přiměřeně tomu představitelé tehdejší daňové a celní správy. Nové vedení Ministerstva financí, které nastoupilo do úřadu s novým ministrem financí Andrejem Babišem od 29. ledna 2014, se začalo nedostatky projektového řízení a problematickými výsledky projektu JIM ihned zabývat. Vzhledem ke zcela nepatrným projektovým výsledkům, nezabezpečení nového informačního systému, nereálně nastavenému termínu uvedení záměrů do užívání, stejně jako z důvodu celkové neprovázanosti projektu, bylo nezbytné realizaci JIM zrušit. To současná vláda učinila již svým usnesením č. 498 ze dne 2. července 2014 (zrušení novelizačních bodů v zákoně č. 458/2011 Sb., které měly jedno inkasní místo realizovat, bylo součástí zákona č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Veškeré výdaje, které od této doby na Projekt JIM dobíhaly, souvisely s technickoorganizačními opatřeními ze strany GFŘ, jež vyplývaly z dříve uzavřených smluv. MF jako takové a ani GŘC již v letech 2014 a 2015 nevynakládalo žádné výdaje související s Projektem JIM.

Ministerstvo financí je nuceno připustit, že Projekt JIM byl od roku 2008 až do zrušení jeho realizace nedostatečně připraven, řízen, monitorován a kontrolován z hlediska věcného, časového a rozpočtového plnění. Sice jedinou, leč dosti slabou protihodnotou vynaložené částky cca 3,4 mld. Kč představovaly technickoorganizační opatření vyplývající z plánovaného převedení cca 500 pracovníků zdravotních pojišťoven a ČSSZ do finanční správy, která měla zajistit proškolení připravovaných personálních kapacit.

Nehledě na selhání projektového řízení a bez hmatatelných výsledků ukončeného projektu JIM Ministerstvo financí vnímá úkol přispět k zjednodušení a zefektivnění výběru daní, cel a sociálního a zdravotního pojištění za stále relevantní a aktuální požadavek. Poté, co se podařilo přijmout řadu opatření v boji proti daňovým únikům, a zkonsolidována Finanční správa ČR zásadním způsobem zlepšila výběr daní, otevírá se nyní prostor pro cíleně zaměřená opatření směřující ke zjednodušení daňového prostředí. MF v červnu 2016 představilo projekt Moderní a Jednoduché daně (akronym MOJE daně). Tento projekt obsahuje vybudování nového IT systému Finanční správy ČR, který je nezbytným předpokladem pro moderní správu daní, dále nový zákon o daních z příjmů a nové klientsky orientované prvky jako samovyměření a daňový kiosek. Nový projekt přinese potřebné zjednodušení a zefektivnění daňových agend daňovým subjektům, reflektující poučení, která Ministerstvo financí vyvodilo z kontrolní akce k JIM. Důsledné projektové řízení, které zavedlo pro stěžejní projekty ministerstvo od 1. 9. 2015 a jeho nástroje jako monitoring a kontrola průběžného plnění jsou zárukou docílení vytvoření integrovaného systému správy a výběru daní a později i pojistného.

Kontrolované osoby - MF, GŘC a GFŘ důkladně analyzovaly nedostatky uvedené v Kontrolním závěru z kontrolní akce NKÚ č. 15/17 a přijaly opatření k jejich odstranění, které uvádí v předkládaném stanovisku.

Pro přehlednost je v následujících částech Stanoviska respektováno členění částí a kapitol tak, jak je uvedeno v Kontrolním závěru.

- Stanovisko ke zjištěným nedostatkům uvedeným v Kontrolním závěru

# Část IV. Podrobné informace ke zjištěným skutečnostem

Zjištění NKÚ (bod 1. Kontrolního závěru, str. 6)

NKÚ ověřil, že stav v době kontroly byl stejný jako výchozí, tzn., že daňové subjekty musely i nadále komunikovat s několika úřady a mezi zainteresovanými organizacemi probíhala složitá komunikace (podrobněji viz část IV. 4 Kontrolního závěru).

S meziresortním řízením a spoluprací na projektech neměly v roce 2008 MF, GŘC a ČSSZ dostatečné zkušenosti, a tak bylo pro projektové řízení zásadní nastavení pravomocí a odpovědností. V období 2008–2013 spolupracovala na integraci příjmů veřejných rozpočtů v ČR prostřednictvím několika misí Světová banka, která na začátku přípravy projektu upozornila na rizika, například: politické odhodlání k integraci příjmů veřejných rozpočtů může slábnout, zapojené organizace nemusí dostatečně spolupracovat a změna právních a institucionálních rámců může být politicky obtížná. Z důvodu malých zkušeností s meziresortním řízením dále Světová banka doporučila české vládě vytvoření speciálního úřadu výhradně pro řízení Projektu JIM, aby došlo k zajištění jasné odpovědnosti za výsledky. Toto doporučení vláda a MF neakceptovaly.

Vláda a MF stanovily v základních dokumentech Projektu JIM pouze základní podmínky pro vytvoření JIM.“

Stanovisko MF:

Ministerstvo financí považuje zjednodušení a zefektivnění výběru daní, cel a sociálního a zdravotního pojištění za jeden ze svých cílů v daňové oblasti. Poté, co se podařilo podniknout řadu opatření v boji proti daňovým únikům, a Finanční správa ČR zásadním způsobem zlepšila výběr daní, je nyní prostor pro opatření ke zjednodušení daňového prostředí. Proto MF již v červnu 2016 představilo projekt „Moderní a Jednoduché daně“ (tzv. MOJE daně). Tento projekt obsahuje nový IT systém Finanční správy ČR, nový zákon o daních z příjmů, samovyměření a daňový kiosek. Tento projekt obsahuje vybudování nového IT systému Finanční správy ČR, který je nezbytným předpokladem pro moderní správu daní, dále nový zákon o daních z příjmů, samovyměření a daňový kiosek. Tento projekt, který přinese požadované zjednodušení a zefektivnění, reflektuje i zjištění, která učinil NKÚ v kontrolní akci k JIM. Teprve spojení všech těchto předpokladů může znamenat skutečné vytvoření integrovaného systému správy daní a pojistného.

# Opatření MF:

MF souhlasí s NKÚ, že s meziresortním řízením a spoluprací na projektech neměly v  daném období MF, GŘC a ČSSZ dostatečné zkušenosti. Současný ministr financí rozhodl o zřízení projektové kanceláře ke dni 1. 11. 2014. Tato projektová kancelář je garant metodiky řízení projektů na MF. Jejím cílem bylo implementovat mezinárodní metodiku řízení projektů do podmínek Ministerstva financí ČR. Od 1. 9. 2015 je v platnosti závazná Směrnice č. 5/2015 ministra financí, o řízení projektů realizovaných Ministerstvem financí. Je založena na mezinárodní metodice PRINCE2®. Směrnice vymezuje jasně dané postupy, odpovědnosti sponzora projektu, členů řídicího výboru, projektového manažera a členů projektového týmu, definuje schvalovací pravomoci při řízení projektu, změnové řízení, vedení projektové dokumentace, definuje celý cyklus řízení projektu – od jeho iniciace a přípravy projektového záměru až po jeho ukončení a nastavení kontroly přínosů projektu.

Termín: splněno 1. 9. 2015

Zjištění NKÚ (bod 2. Kontrolního závěru, str. 8):

„Projektové řízení upravovala Metodika řízení Projektu JIM. Metodika obsahovala konkrétní procedury řízení projektu, zejména komunikaci, dokumentaci, základní pravidla řešení problémů, změnové řízení a způsob plánování a sledování projektu, a upravovala řízení rizik projektu. Metodika neupravovala financování projektu.

Z rozdělení kompetencí vyplývá, že nejvýznamnější roli v řízení projektu měly Rada projektu (dále také „RP“) a Řídicí výbor projektu (dále také „ŘVP“). Personální obsazení RP lze určit, jejími členy byli ministři financí, práce a sociálních věcí a zdravotnictví. Složení ŘVP, jehož členy byli konkrétní jmenovaní zástupci resortů, nebylo aktualizováno a v průběhu kontroly NKÚ nebylo ani zřejmé. Tyto orgány nedodržovaly četnost jednání stanovenou jednacími řády; RP nevyvíjela žádnou činnost od dubna 2010 a ŘVP od ledna roku 2013.

K plnění konkrétních cílů projektu byly dále zřízeny: projektová kancelář, pozice manažera kvality a rizik, projektové týmy a tematické pracovní skupiny. Do Projektu JIM bylo zapojeno celkem 160 zaměstnanců z resortů MF, MPSV, MZ a SZP, kteří však k činnosti v projektu nebyli uvolněni. Údaje o počtu dnů (hodin) odpracovaných v rámci projektu a jeho dílčích výstupech nesledovalo vedení Projektu JIM ani MF.

K úspěšné realizaci vedení Projektu JIM (RP a ŘVP) dostatečně nevymezilo a nekoordinovalo dílčí kroky. Projekt byl ze strany členů ŘVP za ČSSZ a VZP několikrát označen za příliš ambiciózní a ve stanoveném termínu nerealizovatelný. Příliš obecné nastavení Projektu JIM, nedodržování pravidel projektového řízení a zásad stanovených metodikou projektu a jednacími řády nepodporovalo efektivní řízení Projektu JIM.“

Stanovisko MF:

Ministerstvo financí souhlasí s NKÚ, že Projekt JIM byl příliš ambiciózní a především od roku 2008 až do zrušení jeho realizace nedostatečně řízen.

Realizace JIM byla zrušena Usnesením vlády ČR č. 498 ze dne 2. července 2014 (zrušení novelizačních bodů v zákoně č. 458/2011 Sb., které měly jedno inkasní místo realizovat, bylo součástí zákona č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

Z hlediska projektu JIM jsou, jak bylo konstatováno NKÚ, rozhodující akty řízení řídící struktury projektu dle Metodiky řízení projektu JIM a k projektu se přímo vztahující usnesení vlády. Z hlediska řízení projektu JIM je tak, jak konstatuje NKÚ, rozhodující vládou schválený harmonogram projektu. Program Projektu JIM byl schválen dne 3. listopadu 2008 usnesením vlády č. 1336, přičemž projekt předpokládá vytvoření jednoho výběrního místa pro daně, clo a veřejnoprávní pojistné na bázi orgánů daňové správy, a to s termínem dosažení cílového stavu k 1. lednu 2014.  Žádné další usnesení vlády vztahující se bezprostředně k JIM, ani usnesení rady projektu JIM nezměnilo termín dosažení cílového data k 1. lednu 2014. MF tak v průběhu vypořádání připomínek k této kontrolní akci akceptovalo přístup NKÚ zaměřující se na projekt jako takový. Pak tedy platí, že z hlediska projektu jako takového, tedy posunutí spuštění JIM v zákoně č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o jeden rok, nemění nic na tom, že schválený termín ukončení projektu byl 1. leden 2014 a projekt k tomuto datu uplynul.

Opatření MF:

Dne 1. 11. 2014 byla založena projektová kancelář MF jako garant metodiky řízení projektů na MF. Cílem bylo implementovat mezinárodní metodiku řízení projektů do podmínek Ministerstva financí ČR. Od 1. 9. 2015 je v platnosti závazná Směrnice č. 5/2015 ministra financí, o řízení projektů realizovaných Ministerstvem financí. Je založena na mezinárodní metodice PRINCE2®. Směrnice vymezuje jasně dané postupy, odpovědnosti sponzora projektu, členů řídicího výboru, projektového manažera a členů projektového týmu, definuje schvalovací pravomoci při řízení projektu, změnové řízení, vedení projektové dokumentace, definuje celý cyklus řízení projektu – od jeho iniciace a přípravy projektového záměru až po jeho ukončení a nastavení kontroly přínosů projektu.

Termín: splněno 1. 9. 2015

Zjištění NKÚ (bod 2. Kontrolního závěru, str.9):

„Vedení Projektu JIM neplnilo úkoly vyplývající z kompetencí v oblasti řízení, monitorování a vyhodnocování projektu:

- RP neinformovala průběžně vládu o postupu projektu a změnách projektu, poslední vládě předaná informace z června 2010 se týkala zasedání RP.

- RP od roku 2011 neprojednávala a neschvalovala strategické materiály a projektové záměry, např. Studii proveditelnosti JIM.

- RP neschválila plán projektu ve smyslu Metodiky řízení Projektu JIM – plán projektu obsažený v koncepci nesplňoval požadavky projektového řízení, neboť jednotlivé fáze byly definovány příliš obecně a neměly svůj harmonogram, rozpočet ani zdroje. Následné změny projektu nebyly realizovány postupem podle Metodiky řízení Projektu JIM.

- ŘVP nezajistil rozpracování harmonogramů.

- ŘVP nerozhodoval usnesením, např. neprojednával nákupy HW a SW, které byly v projektu realizovány u MF, GFŘ a GŘC, a ani je neschvaloval.

- ŘVP nevypracoval harmonogram činností výkonných složek projektu, které tvořily projektové týmy a tematické pracovní skupiny.

- ŘVP nehodnotil průběh projektu a nepředložil žádný výstup o ukončení jednotlivých fází projektu.

Pouze tři jednání nejvyššího řídicího orgánu Projektu JIM, tj. RP, v průběhu sedmi let považuje NKÚ za naprosto nedostatečné pro efektivní řízení projektu.

Řízení kvality a rizik projektu měla vykonávat projektová kancelář. V metodice byla identifikována základní rizika, která měla být detailně rozpracována v portfoliu rizik. Projektová kancelář portfolio rizik nevedla, nenavrhla žádná opatření k minimalizaci jejich dopadu a nevyhodnocovala je. V průběhu realizace projektu žádná další rizika identifikována nebyla.“

Stanovisko MF:

MF bere uvedená zjištění na vědomí. Doplňuje však, žeo návrhu rozpočtu byla vláda informována. Návrh zákona o státním rozpočtu, který je předkládán vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR obsahuje i rozpočtovou dokumentaci, ve které jsou uvedeny podrobné údaje vč. tabulkové části. Vláda při projednávání státního rozpočtu bere na vědomí rozpočtovou dokumentaci a schvaluje mimo jiné strukturu a objemy výdajů zařazených do kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále též „VPS“).

Opatření MF:

Vzhledem k tomu, že Projekt JIM již nepokračuje, nepřijímá MF žádné opatření.

Zjištění NKÚ (bod 2. Kontrolního závěru, str.10):

„Na kvalitu projektového řízení měly dále vliv problémy v meziresortní komunikaci:

- Sdílená projektová dokumentace nebyla úplná, neobsahovala některé finální výstupy Světové banky a některou dokumentaci z činnosti tematických pracovních skupin a projektových týmů.

- Sdílení dokumentů nebylo pro organizace zapojené v projektu možné nepřetržitě po celou dobu jeho realizace. Kontrolované osoby mohly sdílet projektovou dokumentaci projektu do 26. 3. 2015, ČSSZ do 31. 8. 2012, a další přístup jim MF umožnilo až po zahájení kontroly NKÚ.“

Stanovisko MF:

Sdílení dokumentace bylo omezeno v souvislosti s rušením realizace JIM. Pro úplnost uvádíme, že ČSSZ nepožadovala po MF před zahájením kontroly NKÚ zpřístupnění sdílení projektové dokumentace. Meziresortní komunikace tímto aktem tedy nemohla být ovlivněna.

Opatření MF:

S ohledem na výše uvedené stanovisko, nepřijímá MF žádné opatření.

Zjištění NKÚ (bod 3. Kontrolního závěru, str. 10):

„Vláda v roce 2008 schválila rozpočet Projektu JIM na rok 2009 ve výši 87 mil. Kč. RP schválila v roce 2010 rozpočtový výhled Projektu JIM na období 2011–2013 v celkové výši 1,72 mld. Kč, který vláda vzala na vědomí. Největší objem finančních prostředků byl rozpočtován na vznik IS JIM, a to ve výši 1,15 mld. Kč, tj. cca 64 % celkových předpokládaných výdajů. RP v rozporu s programem Projektu JIM v průběhu své činnosti změny rozpočtu projektu neprojednávala, ani neschvalovala.

MF v letech 2009–2013 předkládalo vládě a ta následně Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (dále také „Sněmovna“) návrhy zákona o státním rozpočtu na příslušný rok včetně výdajů kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa (dále také „VPS“) s ukazatelem Ostatní výdaje, který v jedné z položek obsahoval výdaje nejen na budování JIM, ale také na související technickoorganizační opatření. MF navrhovalo v letech 2009–2013 výdaje v celkové výši 5,47 mld. Kč, ale Sněmovna je schválila pouze v celkové výši 3,97 mld. Kč.

Návrhy rozpočtů předkládané Ministerstvem financí ani rozpočty schválené Sněmovnou na období 2009–2013 neodpovídaly rozpočtovému výhledu schválenému RP a vládou v letech 2008 a 2010. Rozpočet výdajů na Projekt JIM se přitom ve státním rozpočtu zdvojnásobil oproti rozpočtu schválenému RP na částku 3,97 mld. Kč. Návrhy MF nepočítaly s výdaji na vznik nového IS JIM.

MF převedlo v letech 2009–2013 z kapitoly 398 – VPS do kapitoly 312 – MF rozpočtovými opatřeními finanční prostředky v celkové výši 3,97 mld. Kč. Těmto prostředkům přiřadilo tzv. kód účelu „Projekt vytvoření JIM“. Rozpočtová opatření byla schvalována standardní procedurou uvnitř MF bez pokynů a kontroly od vedení Projektu JIM. V letech 2014–2015 již nebyly prostředky na Projekt JIM v kapitole 398 VPS alokovány.

Vedení Projektu JIM neplnilo důsledně své kontrolní funkce pro zabezpečení transparentního čerpání prostředků na projekt.“

Stanovisko MF:

MF souhlasí s tvrzením NKÚ, že Rada projektu (dále též „RP“) v průběhu své činnosti změny rozpočtu projektu explicitně neprojednávala. Avšak k tomu je nutno uvést, že členové RP byli zároveň i členy vlády. Návrh zákona o státním rozpočtu, který je předkládán vládě a PSP ČR, obsahuje i rozpočtovou dokumentaci, ve které jsou uvedeny podrobné údaje vč. tabulkové části. Vláda, tedy i členové RP, při projednávání státního rozpočtu bere na vědomí rozpočtovou dokumentaci a schvaluje mimo jiné strukturu a objemy výdajů zařazených do kapitoly VPS (tabulka č. 9 v části F rozpočtové dokumentace).

Členové RP, vláda i PSP ČR byli informováni o dílčích položkách v rámci závazného ukazatele Ostatní výdaje v kapitole 398. Dále na podporu našeho stanoviska uvádíme, že za kapitolu VPS je předkládán rozpočtovému výboru PSP ČR tzv. „kapitolní sešit VPS“, kde jsou uvedeny podrobné údaje o této kapitole.

Ministr financí byl předsedou Rady projektu, náměstek sekce 05 – Daně a cla byl předsedou Řídicího výboru, přičemž iniciativa k provedení rozpočtového opatření ve prospěch Ústředního finančního a daňového ředitelství (dále též „ÚFDŘ“), resp. GFŘ vycházela od ředitele projektu. Jejich souhlasné stanovisko v rámci řádných procedur MF tak reprezentovalo i názor řídicích struktur projektu.

Finanční prostředky na JIM a technickoorganizační opatření v daňové (a celní) správě byly do roku 2013 rozpočtovány na základě rozhodnutí vedení MF v kapitole VPS.

Rozpočet na uvedený účel byl projednáván vedením MF současně s návrhem rozpočtu kapitoly 312 – MF. Po projednání a rozhodnutí o výši výdajů pro kapitolu VPS na uvedený účel požadoval odbor 11 – Státní rozpočet po správci kapitoly 312, tj. odboru 23 - Finanční, vymezení výdajů, které měly být pro nadcházející rozpočtový rok realizovány (název výdajové položky a rozpočtové a slovní vymezení výdajů). Uvedené slovní vymezení výdajů bylo součástí kapitolního sešitu VPS na příslušný rok. Podrobný návrh rozpočtu byl zcela v působnosti a odpovědnosti odborných útvarů sekce 05 – Daně a cla a sekce 02 – Mezinárodní (od 1. 5. 2015 sekce 08 – Státní tajemník) a podřízených OSS, které tuto agendu zabezpečovaly.

MF při realizaci rozpočtových opatření postupovalo standardním způsobem v souladu s rozpočtovými pravidly (§ 26 rozpočtových pravidel).

MF vyžadovalo zdůvodnění navrhovaných rozpočtových opatření, mj. zda požadované prostředky odpovídají vymezení rozpočtu. Dále bylo vyžadováno schválení navrhovaných opatření příslušnými řídicími pracovníky. Pokud bylo v žádostech deklarováno, že požadované prostředky souvisejí s Projektem vytvoření jednoho inkasního místa, pak bylo rozpočtové opatření z kapitoly VPS povoleno.

Pokud se týká problematiky dodržení rozpočtu projektu, musely útvary, které návrh výdajů na příslušné roky navrhovaly, postupovat podle ustanovení § 13 odst. 4 rozpočtových pravidel, které se týká programů. V této oblasti NKÚ neshledal žádné nedostatky.

Opatření MF:

Vzhledem k tomu, že Projekt JIM již nepokračuje, nepřijímá MF žádné opatření.

Zjištění NKÚ (bod 3. Kontrolního závěru, str. 11):

„U kontrolovaného vzorku 11 rozpočtových opatření ve výši 875,84 mil. Kč (z celkového počtu 44 rozpočtových opatření ve výši 3,97 mld. Kč) realizovaných v letech 2009–2013 NKÚ zjistil, že MF uvolnilo prostředky účelově určené na Projekt JIM, aniž by dostatečně prověřovalo účel použití prostředků uvedený žadatelem a vyžadovalo stanovisko vedení Projektu JIM. Nedostatečná řídicí a kontrolní činnost vedení Projektu JIM tak umožnila převést peněžní prostředky např. na:

- zajištění dislokace územních pracovišť finančních úřadů a na obnovu a rozšíření investiční vybavenosti daňové správy; jednalo se o 83,60 mil. Kč na stavební práce, 16,50 mil. Kč na stroje, přístroje a zařízení, 26 mil. Kč na osobní a užitkové automobily. GFŘ žádost o uvolnění celkem 126,10 mil. Kč s určením kódu účelu „Projekt vytvoření JIM“ zdůvodnilo mj. tím, že analyzovalo vysoké riziko havárie, omezení nebo zastavení provozu budov pro potřeby finančních správ, a v případě pořízení automobilů zdůvodnilo tuto žádost větším komfortem správců daně při přepravě ke kontrolovaným subjektům nebo do vzdělávacího zařízení;

- nákup částí stejnokrojů pro zaměstnance GŘC ve výši 17,50 mil. Kč a opravy velkokapacitního rentgenu v objemu 7,50 mil. Kč s určením kódu účelu „Projekt vytvoření JIM“;

- zajištění dislokace Finančního úřadu pro Prahu – Jižní Město a zajištění SW nezbytného ke sloučení daňové a celní správy a vybraných orgánů celní správy v celkové výši 367,65 mil. Kč, přičemž finanční prostředky byly použity na vývoj informačních systémů nesouvisejících s Projektem JIM (např. IS CEDR, IS VEMA, IS AVIS);

- platy zaměstnanců finančních orgánů v rámci sjednocení pravidel pro poskytování jednotlivých složek platu u zaměstnanců GFŘ a ocenění splnění mimořádných úkolů ve výši 140 mil. Kč; přestože MF účel použití prostředků zpochybnilo, rozpočtové opatření vydalo;

- nákup softwarových licencí v souvislosti se změnami v oblasti operačních, poštovních a kancelářských systémů GŘC v celkové výši 20 mil. Kč. (GŘC žádost odůvodnilo nutností aktualizace SW z důvodu budoucí integrace daňové a celní správy. Přes nesouhlas ředitele sekce MF ministr financí s přesunem prostředků s kódem účelu „Projekt vytvoření JIM“ souhlasil.)“

# Stanovisko GFŘ:

K čerpání peněžních prostředků uvádíme citaci odůvodnění programu „Jedno inkasní místo a technickoorganizační opatření v daňové a celní správě“, jak bylo předloženo Poslanecké sněmovně ČR v kapitolním sešitě kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa: „Prostředky jsou určeny na zajištění realizace jednotlivých etap „Projektu JIM“: na náklady spojené se stavebními úpravami a investicemi do budov, s nimiž má příslušnost hospodaření Generální finanční ředitelství, jakož i s případným pořízením nových budov, na vybavení kancelářských prostor, archivů, vybavení audio technikou, frankovacími stroji, počítačkami bankovek, kopírovacími stroji, pokladnami apod. Prostředky jsou určeny i k rozšíření vozového parku k zajištění činností v rámci správy daní, k zajištění finanční a cenové kontroly, dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami, kontroly vyplývající ze zákona o spotřebních daních atd.“ Jak i z výše uvedeného vyplývá, byl vlastní program „Jedno inkasní místo a technickoorganizační opatření v daňové a celní správě“ i v samotném odůvodnění programu v PS ČR zkráceně nazýván „Projekt JIM“. Tento pojem byl zobecněn i v rámci jednotlivých investičních akcí předmětného programu, tj. nezahrnoval pouze „Projekt JIM“, ale zahrnoval i realizaci stavebně-investičních akcí, které souvisely přímo s technickoorganizačními opatřeními v daňové správě ČR.

V konečném důsledku s výše uvedenou zkratkou pro předmětný program pracoval i správce programu a nikterak nerozlišoval akce technickoorganizačních opatření, tj. stavební připravenost jako počáteční etapu realizace Projektu JIM.

# Kontrolní protokol, který je velmi rozsáhlý a postihuje celý proces přípravy projektu, nezahrnuje zmínku, že název projektu obsahoval i technickoorganizační zajištění projektu, což ve velké míře zahrnuje investice do objektů a do změny organizace. Vynaložené finanční prostředky GFŘ byly čerpány v souvislosti s realizací jednotlivých etap Projektu JIM.

Opatření GFŘ:

S ohledem na výše uvedené stanovisko, nepřijímá GFŘ žádné opatření.

# Stanovisko GŘC:

Cílem realizace akce „JIM – aplikační prostředí pro IS veřejné správy“ bylo sjednocení aplikačního prostředí (operační, kancelářský systém) pro rozvoj a provozování informačních systémů veřejné správy GŘC v rámci Projektu JIM. Hlavním důvodem upgrade používaného programového vybavení bylo sjednocení SW, dále zajištění vyšších nároků v celní správě provozovaných nebo nově vyvíjených aplikací, zejména z hlediska zvyšujícího se objemu zpracovávaných dat, požadavků na rychlost jejich zpracování a bezpečnost. Nákupy SW produktů a jejich pravidelná aktualizace byly nutným a nezbytným předpokladem funkčnosti všech stávajících i nově implementovaných projektů v rámci IS Celní správy.

Realizace akce představovala pořízení licencí, případně upgrade software Microsoft a byla v souladu s resortní softwarovou politikou vyplývající z orientace veřejné správy na produkty firmy Microsoft. Bez realizace těchto opatření by nebylo možné provést integraci Celní správy ČR do JIM. Pro zkvalitněné projektového řízení bylo na GŘC zřízeno oddělení projektové kanceláře.

# Opatření GŘC:

S ohledem na výše uvedené stanovisko, nepřijímá GŘC žádné opatření.

Zjištění NKÚ (bod 3. Kontrolního závěru, str. 11):

„MF uvolňovalo finanční prostředky určené na JIM samostatně bez rozhodnutí vedení Projektu JIM, tedy v rozporu se schváleným projektovým řízením. Přesun prostředků do rozpočtů organizací schvaloval příslušný náměstek MF, příp. ministr financí.

Na financování Projektu JIM se negativně projevila nečinnost vedení Projektu JIM, které nestanovilo a neaktualizovalo dílčí kroky v projektu. Jednotlivé akce financované z prostředků určených na JIM vycházely z požadavků MF, GFŘ a GŘC a nebyly vedením Projektu JIM schvalovány ani koordinovány. Vedení Projektu JIM se tak nepodílelo ani na rozhodování o čerpání prostředků. Postup pro financování jednotlivých akcí realizovaných v rámci Projektu JIM na MF neodpovídal nastavení řízení meziresortního projektu a zároveň nebyl transparentní na rozdíl od například financování programů.“

# Stanovisko MF:

Tehdejší ministři financí byli předsedy Rady projektu, náměstek sekce 05 – Daně a cla byl předsedou Řídicího výboru, přičemž iniciativa k provedení rozpočtového opatření ve prospěch ÚFDŘ, resp. GFŘ vycházela od ředitele projektu. Jejich souhlasné stanovisko v rámci řádných procedur MF tak reprezentovalo i názor řídicích struktur projektu. Tento postup nebyl ostatními členy Rady projektu nebo Řídicího výboru nikdy rozporován.

Opatření MF:

Vzhledem k tomu, že Projekt JIM již nepokračuje, nepřijímá MF žádné opatření.

Zjištění NKÚ (bod 3. Kontrolního závěru, str. 12):

„Velkým problémem budování JIM byla realizace jeho informačního systému. Plán převodu kompetencí na JIM byl velmi ambiciózní zejména s ohledem na složitost organizace JIM a implementace procesů JIM, které měl tento IS podporovat. Nový IS JIM měl být propojen s kooperujícími systémy veřejné správy a měl umožnit v maximální možné míře elektronickou komunikaci. Organizace si měly ve vymezených případech navzájem poskytovat informace a součinnost. Technicky měla být komunikace organizací s IS JIM řešena přes konektory JIM. Nový IS JIM nebyl vytvořen, IS jednotlivých organizací byly v době ukončení kontroly NKÚ stále samostatnými, vzájemně nekomunikujícími systémy, což odpovídá výchozímu stavu Projektu JIM z roku 2008.

Vedení Projektu JIM zakázku k vytvoření IS JIM v letech 2008–2015 nezadalo a ani nepověřilo gestora Projektu JIM (tj. MF) nebo GFŘ zadáním veřejné zakázky. Ve střednědobé strategii MF pro oblast ICT na období 2009–2013 nebyl záměr vytvořit JIM řešen, zmíněn byl pouze okrajově, stejně tak se strategie nezabývala vytvořením centrálního registru plátců a pojištěnců. ČSSZ, VZP a GŘC neobdržely do ukončení kontroly NKÚ žádné pokyny nebo úkoly od vedení Projektu JIM k budování IS JIM.

V roce 2013 GFŘ na základě jednání ŘVP zahájilo budování portálu, který by umožnil uživateli vyplnit jeden formulář pro daně a pojistné. Jednalo se o variantu řešení IS JIM značně odlišnou od zadávací dokumentace pro Studii proveditelnosti JIM. Budování portálu probíhalo bez usnesení RP i ŘVP. V souvislosti s novelou zákona č. 458/2011 Sb. GFŘ rozhodlo samostatně o zastavení prací na portálu. Portál JIM nebyl zprovozněn, a není tedy jako služba dostupný.

V letech 2008–2015 bylo na ICT vynaloženo celkem 2,07 mld. Kč, a to na úpravy IT systémů MF, GFŘ a GŘC, tyto úpravy však k vytvoření IS JIM nesměřovaly. Změny v informačním systému daňové správy (ADIS) v letech 2012–2014 neměly žádnou vazbu na Projekt JIM. Tyto změny však bylo nezbytné provést v souvislosti s účinností zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.“

Stanovisko MF a GFŘ:

Finanční prostředky, které byly v období 2009 – 2015 vyčerpány MF, GFŘ a GŘC z převedených finančních prostředků byly, až na dílčí pochybení zjištěná NKÚ, čerpány na Projekt JIM a související technickoorganizační opatření. Jednalo se zejména o úpravy informačních systémů a rozšíření IT infrastruktury, které bylo dáno novými zákony (např. zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky) případně novelizací dalších souvisejících právních přepisů majících přímý dopad do informačních systémů. Jedním ze základních zadání v rámci Projektu JIM byla modernizace daňové a celní správy.

Podrobněji lze zmínit „Návrh rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa na rok 2013“, vyhotovený v listopadu 2012, který předložil tehdejší ministr financí Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde jsou určeny finanční prostředky na zajištění realizace jednotlivých etap Projektu JIM. Jedná se o následující text: „Jedno inkasní místo a technickoorganizační opatření v daňové a celní správě – 1 264 679 tis. Kč. Prostředky jsou určeny na zajištění realizace jednotlivých etap Projektu JIM: na náklady spojené se stavebními úpravami a investicemi do budov, s nimiž má příslušnost hospodaření Generální finanční ředitelství, jakož i na případné pořízení nových budov, na vybavení kancelářských prostor, archivů, vybavení audio technikou, frankovacími stroji, počítačkami bankovek, kopírovacími stroji, pokladnami apod. Prostředky jsou určeny i k rozšíření vozového parku k zajištění činností v rámci správy daní, k zajištění finanční a cenové kontroly, dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami, kontroly vyplývající ze zákona o spotřebních daních a k zajištění vzdělávání zaměstnanců orgánů Finanční správy. Další prostředky jsou rozpočtovány na ICT - na úpravy a změny aplikačního programového vybavení. Prostředky jsou také určeny na výdaje spojené s dopady, které vyplynou zejména z organizačních změn, ke kterým dojde na základě zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR od 1. 1. 2013. Jedná se o kapitálové i běžné výdaje včetně osobních výdajů. Pro celní správu jsou rozpočtovány prostředky na zajištění ICT, tj. na úpravy a změny software nákupy hardware v souvislosti s významnými změnami v právních předpisech a změnami kompetencí celní správy v rámci Projektu JIM.“

MF souhlasí s výtkou týkající se absence nového IT systému, který měl být součástí Projektu JIM.

Avšak změny prováděné v architektuře ADIS v letech 2012-2014 přímo souvisí s vytvořením JIM. Jednalo se zejména o úpravy informačních systémů a rozšíření IT infrastruktury, které bylo dáno novými zákony (např. zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, na který se sám NKÚ odvolává), případně novelizací dalších souvisejících právních přepisů majících přímý dopad do informačních systémů. Jedním ze základních zadání v rámci Projektu JIM byla modernizace daňové a celní správy. Realizace zákona č. 456/2011 Sb. tak byla nezbytnou součástí Projektu JIM a s ním bezprostředně souvisela.

Projekt JIM byl projektem dlouhodobým, k zajištění předpokládaného chodu měl mít i vybudované kapacitní, dislokační atp., zázemí, které ve svém důsledku je v mnohém využitelné pro celní a finanční správu bez ohledu na Projekt JIM. V prvé polovině realizace projektu byla tak převážně vytvářena materiálně technická základna projektu. Z toho zda byl projekt v určité fázi realizace celého systému zastaven či nezastaven nelze jednoznačně dovodit využitelnost výdajů neboť na sebe navazující etapy, které nebyly dokončeny, znemožnily konečnou realizaci projektu a jeho uvedení do provozu a tím i reálné vyhodnocení oprávněnosti projektu.

Opatření MF a GFŘ:

S ohledem na výše uvedené stanovisko, nepřijímají MF a GFŘ žádné opatření.

Zjištění NKÚ (bod 3. Kontrolního závěru, str. 14):

„Z celkově vynaložených prostředků na Projekt JIM ve výši 3,39 mld. Kč NKÚ prověřil výdaje ve výši 2,59 mld. Kč a zjistil, že:

- GFŘ vynaložilo 265,41 mil. Kč na investice do budov, 1 719,80 mil. Kč na ICT a 522,81 mil. Kč na narovnání platových poměrů;

- GŘC vynaložilo 25 mil. Kč na opravu velkokapacitního rentgenu a nákup stejnokrojových součástek a dále 60,79 mil. Kč na ICT, studii proveditelnosti apod.“

Vedení Projektu JIM nerozhodlo o uvolnění peněžních prostředků minimálně ve výši 2,59 mld. Kč. Z pohledu Projektu JIM nelze tyto prostředky považovat za výdaje související s jeho realizací.“

Stanovisko GFŘ:

Vynaložené prostředky byly v rámci rozpočtu určeny na technickoorganizační opatření k zajištění realizace jednotlivých etap Projektu JIM - na náklady spojené se stavebními úpravami a investicemi do budov, s nimiž má příslušnost hospodaření Generální finanční ředitelství, jakož i na případné pořízení nových budov, na vybavení kancelářských prostor a srovnání platových podmínek zaměstnanců ÚFO, ČSSZ a zdravotních pojišťoven.

Opatření GFŘ:

S ohledem na výše uvedené stanovisko, nepřijímá GFŘ žádné opatření.

Stanovisko GŘC:

GŘC bere zjištění NKÚ na vědomí.

Opatření GŘC:

S ohledem na výše uvedené stanovisko, nepřijímá GŘC žádné opatření.

Zjištění NKÚ v části 3. Kontrolního závěru, str. 14):

„NKÚ u vybraných veřejných zakázek posuzoval hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků a zjistil např. následující skutečnosti:

- MF porušilo zákon č. 218/2000 Sb. tím, že uhradilo sjednanou cenu ve výši 2,27 mil. Kč (vč. DPH) za poskytnutí služby – vypracování zprávy Nezávislé řízení kvality projektu Studie proveditelnosti Jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů, přestože neobdrželo celé sjednané plnění. Při zadání veřejné zakázky MF porušilo zákon č. 137/2006 Sb. tím, že nenastavilo transparentní kritéria pro hodnocení nabídek.“

# Stanovisko MF:

# Ministerstvo financí bere zjištění NKÚ na vědomí.

Opatření MF:

Ministerstvo financí bude v případě zadávání veřejných zakázek, u nichž bude stanoveno základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a kdy současně mají být předmětem hodnocení kvalitativní číselně neměřitelná kritéria, vymezovat dílčí hodnotící kritéria a provádět hodnocení v souladu s ustálenou rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a soudů ve správním soudnictví. V roce 2015 byl na MF založen odbor 66 – Veřejné zakázky, s účinností od 1. ledna 2016 aktualizovalo MF Směrnici č. 8/2015 ministra financí Zadávání veřejných zakázek, ve které je nově nastavena kontrola celého procesu zadávání VZ.

# Termín: Splněno 1. ledna 2016

Zjištění NKÚ (bod 3. Kontrolního závěru, str. 14):

„NKÚ u vybraných veřejných zakázek posuzoval hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků a zjistil např. následující skutečnosti:

- GFŘ porušilo zákon č. 219/2000 Sb. tím, že nehospodárně vynaložilo celkem 1,85 mil. Kč (vč. DPH) na vznik portálu k JIM (rozhraní pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny), který nebyl dokončen. Tyto prostředky nebyly využity účelně.

- GFŘ porušilo zákon č. 320/2001 Sb. a vyhlášku č. 416/2004 Sb. tím, že neprověřilo souvislost s Projektem JIM u výdajů v celkové výši 1,14 mil. Kč (bez DPH) na budování plynové přípojky a plynové kotelny.“

# Stanovisko GFŘ:

GFŘ nesouhlasí s tvrzením NKÚ, že nehospodárně vynaložilo 1,85 mil. Kč (vč. DPH) na vznik portálu k JIM. Při budování portálu JIM postupovalo GFŘ na základě úkolu, který byl zadán řediteli sekce informatiky GFŘ na XV. zasedání ŘVP (viz Zápis ze dne 18. 1. 2013), a to u bodu 2. k jednání o technickém řešení společného portálu pro podání vůči třem institucím ČSSZ, ZP a FS, kdy portál měl být technickým rozšířením stávající aplikace EPO.

Lze konstatovat, že GFŘ ve snaze zabránit nehospodárnému a neúčelnému vynakládání finančních prostředků učinilo vlastní rozhodnutí, kterým rozpracované řešení portálu JIM zastavilo. Část řešení, které bylo vybudováno je funkční, ale bez vazeb na zastavené úlohy a celý Projekt JIM postrádá smysl a webová služba je proto neaktivní. Toto rozhodnutí GFŘ učinilo, v okamžiku, kdy byly zahájeny přípravy zákona č. 267/2014 Sb., kterým se měnil zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a bylo upuštěno od spuštění JIM k 1. 1. 2015

K porušení zákona č. 320/2001 Sb. a vyhlášky č. 416/2004 Sb. uvádíme citaci odůvodnění programu „Jedno inkasní místo a technickoorganizační opatření v daňové a celní správě“, jak bylo předloženo Poslanecké sněmovně ČR v kapitolním sešitě kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa: „Prostředky jsou určeny na zajištění realizace jednotlivých etap „Projektu JIM“: na náklady spojené se stavebními úpravami a investicemi do budov, s nimiž má příslušnost hospodaření Generální finanční ředitelství, jakož i s případným pořízením nových budov, na vybavení kancelářských prostor, archivů, vybavení audio technikou, frankovacími stroji, počítačkami bankovek, kopírovacími stroji, pokladnami apod. Prostředky jsou určeny i k rozšíření vozového parku k zajištění činností v rámci správy daní, k zajištění finanční a cenové kontroly, dozoru nad loteriemi a jinými podobnými hrami, kontroly vyplývající ze zákona o spotřebních daních atd.“

Opatření GFŘ:

Vzhledem k tomu, že Projekt JIM již nepokračuje, GFŘ nepřijímá žádné opatření.

Zjištění NKÚ (bod 3. Kontrolního závěru, str. 14):

„NKÚ u vybraných veřejných zakázek posuzoval hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků a zjistil např. následující skutečnosti:

- GŘC porušilo zákon č. 218/2000 Sb. tím, že neoprávněně uhradilo 25 mil. Kč za nákup uniforem a opravy velkokapacitního rentgenu, přestože s Projektem JIM nesouvisely.

- GŘC porušilo zákon č. 320/2001 Sb. tím, že vynaložilo bez dostatečné finanční kontroly peněžní prostředky ve výši 7 mil. Kč na opravy velkokapacitního rentgenu a ve výši 3,70 mil. Kč na studii proveditelnosti modernizace celní správy a tvorbu nového procesního modelu, přestože tyto prostředky byly označeny kódem účelu „Projekt vytvoření JIM“.

# Stanovisko GŘC:

# GŘC bere zjištění NKÚ na vědomí.

Opatření GŘC:

V březnu 2016 byl zpracován vnitřní pokyn Zadávání veřejných zakázek v Celní správě ČR. Byl změněn systém předběžné řídicí kontroly, která je nasazena před veřejnou zakázku.

# Termín: Splněno v březnu 2016

Zjištění NKÚ (bod 4. Kontrolního závěru, str. 15):

„Cílový stav Projektu JIM nebyl dosažen, protože jedno inkasní místo pro příjmy veřejných rozpočtů nevzniklo. Projekt JIM nebyl oficiálně ukončen, pouze novela zákona č. 458/2011 Sb. účinná od 31. 12. 2014 zrušila ustanovení tohoto zákona týkající se JIM včetně termínu spuštění JIM k 1. 1. 2015. Nový termín zákonem stanoven nebyl.

Pro období od roku 2013, kdy došlo v rámci I. fáze projektu k reorganizaci finančních orgánů, nevypracovalo vedení Projektu JIM další harmonogram realizace projektu. Z přípravných kroků byl významný zákon č. 458/2011 Sb., schválený 20. 12. 2011, který ale neobsahoval všechny změny nezbytné pro vznik JIM, zejména neobsahoval právní úpravu procesů, které se měly sloučit do JIM a kompetence pro výkon činností.

Vedení Projektu JIM vymezilo první fázi projektu bez potřebné míry detailu; finanční, časové a předmětné vymezení bylo pouze rámcové. První fáze zahrnovala především reorganizaci a modernizaci daňové správy bez vymezení rozsahu, který se vztahuje k Projektu JIM. Další fáze projektu nebyly realizovány.

# NKÚ ověřil u kontrolovaných osob vybrané procesy (registrace, vyměření a výběr, správa nedoplatků a vymáhání), které podle Studie mohly být integrovány do JIM. U prověřovaných procesů došlo v průběhu let 2010–2015 ke změnám, které nesouvisely s realizací Projektu JIM. Tyto změny znamenaly dílčí zjednodušení správy daní a pojistného; tabulce č. 1 Kontrolního závěru jsou uvedeny příklady pozitivních dopadů uvedených změn.

# Některé změny pozitivní dopady na správu daní a odvodů nepřinesly (například zrušení možnosti využívat v daňovém řízení soudní exekuce a omezení využití jednotného registračního formuláře), a nevedly ani k zefektivnění správy daní, například došlo ke zvýšení počtu příloh k daňovému přiznání k daním z příjmů fyzických osob (dále také „DPFO“).

NKÚ prověřením vybraných postupů při správě DPFO, spotřebních daní a pojistného zjistil, že ještě po předpokládaném datu vzniku JIM, tj. v roce 2015, existovaly rozdíly, které by mohly komplikovat sloučení procesů v JIM, například:

- pro správu daně a pojistného měl každý správce jiného dodavatele SW a nebyl v některých případech nositelem autorských práv k aplikacím;

- správci daní a pojistného měli odlišnou úroveň automatizace zpracování údajů předávaných subjekty, například:

- podání (formuláře pro registraci, daňová přiznání), která správci daně obdrželi v elektronické formě, se u tří správců do jejich informačního systému neimportovala automaticky a správci je vkládali do IS manuálně; za rok 2014 bylo do IS ručně vloženo 7,49 tis. registrací a cca 90 tis. daňových tvrzení ke spotřebním daním;

- u pojistného neměli plátci zákonnou povinnost podávat podání elektronicky; ČSSZ i VZP zpracovávaly podání manuálně, ale počty těchto podání nesledovaly;

- správci daní a pojistného měli odlišnou úroveň elektronizace spisů daňových subjektů; GŘC a VZP měly elektronizaci úplnou, GFŘ a ČSSZ částečnou;

- každá zdravotní pojišťovna měla data o svých pojištěncích v odlišných datových strukturách a IS.

NKÚ dále zjistil duplicitní činnosti u jednotlivých správců daní a pojistného i v roce 2015:

- Správci daní a pojistného vedli vlastní registry subjektů, které obsahovaly totožné údaje. Například cca 1 milión osob samostatně výdělečně činných byl veden minimálně ve třech registrech – u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a některé zdravotní pojišťovny, v případě registrace ke spotřební dani byl subjekt veden i u celní správy.

- Správci daní a pojistného prováděli duplicitně činnosti při výkonu obdobných kompetencí, například:

- při vymáhání nedoplatků vyzývali dlužníky k úhradě nedoplatků, zjišťovali majetek dlužníků a prováděli exekuční úkony;

- zpracovávali vlastní tiskopisy;

- pro evidenci předpisů a plateb daní a pojistného vedli osobní účty poplatníků, přijímali platby na bankovní účty správců daní a pojistného.

Optimalizace (příp. integrace) duplicitně prováděných činností při správě a výběru daní a pojistných by snížila náklady na jejich správu.

# Dosažení vzájemné kompatibility postupů, vyšší úrovně sdílení informací a odstranění duplicitních činností u organizací, jejichž agendy měly být zahrnuty do JIM, je nezbytnou podmínkou zvýšení efektivity výběru daní a pojistného, což bylo i cílem Projektu JIM.“

Stanovisko MF:

Vzhledem ke stavu přípravy Projektu JIM a zcela nereálně nastavenému termínu jeho spuštění, stejně jako z důvodu celkové nedotaženosti a problematičnosti projektu, který by ve svém důsledku vedl mimo jiné k rozložení výběru daní v České republice, bylo nezbytné realizaci JIM zrušit. To současná vláda učinila již svým usnesením č. 498 ze dne 2. července 2014. Parlament (Senát) zákon schválil dne 23. října 2014 (zákon č. 267/2014 Sb.). Tím došlo ke zrušení realizace JIM.

Implementace na FS ČR probíhala i v období od roku 2013.

K 1. 1. 2013 došlo k reorganizaci daňové správy, kdy vzniklo 14 finančních úřadů s krajskou působností (plus Specializovaný finanční úřad, existující od již 1. 1. 2012) a jedno Odvolací finanční ředitelství. Umístění spisů na jednotlivých územních pracovištích finančních úřadů je ve vazbě na § 13 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR, určeno prostřednictvím pokynu GFŘ-D-12 o finančních úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho příslušné části, který byl účinný od 1. 1. 2013 a byl zveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 8/2012. Dále byl vydán a ve stejném Finančním zpravodaji zveřejněn související pokyn č. GFŘ-D-13 ke změně umístnění spisů v rámci finančního úřadu. Základním principem těchto pokynů je to, že spisy zůstávají na totožném místě (bývalém „okresním“ finančním úřadu, nyní územním pracovišti krajského finančního úřadu), výjimkou jsou spisy k dani z nemovitých věcí, a to zejména v případě, kdy v rámci jednoho kraje má poplatník nemovité věci ve více městech.

Přechodnými ustanoveními zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, bylo ošetřeno zachování platnosti dříve uplatněných plných mocí a pověření – k tomu byla přijata příslušná organizační a technická opatření. Podobná opatření byla přijata i ve vztahu k nahlášeným doručovacím adresám daňových subjektů.

Opatření MF:

S ohledem na výše uvedené stanovisko, nepřijímá MF žádné opatření.

- Závěr

Ministerstvo financí považuje zjednodušení a zefektivnění výběru daní, cel a sociálního a zdravotního pojištění za jeden ze svých cílů v daňové oblasti. Poté, co se podařilo podniknout řadu opatření v boji proti daňovým únikům, a Finanční správa ČR zásadním způsobem zlepšila výběr daní, je nyní prostor pro opatření ke zjednodušení daňového prostředí. Proto MF již v červnu představilo projekt Moderní a Jednoduché daně (tzv. MOJE daně). Tento projekt obsahuje nový IT systém Finanční správy ČR, nový zákon o daních z příjmů, samovyměření a daňový kiosek. Tento projekt, který přinese požadované zjednodušení a zefektivnění, reflektuje i zjištění, která učinil NKÚ v kontrolní akci k JIM. Zejména staví na novém IT systému, který je nezbytným předpokladem pro moderní správu daní. Teprve spojení všech těchto předpokladů může znamenat skutečné vytvoření integrovaného systému správy daní a pojistného.